PROJECT EMPIRE

Telegram-native economic multiplayer game

Product • Economy • Referral • Monetization • Technical Build Blueprint

Purpose

Bu belge, bir coding agent / Work oturumuna tek başına yüklenip ek ürün kararı beklemeden uygulamanın kurulmasına başlanabilecek kadar kesin kararlar içerir. Eksik dış kimlik bilgileri (Telegram bot token vb.) dışında soru sorulmadan varsayılanlar uygulanacaktır.

Status: BUILD-READY

Working title. Coin/token launch is OPTIONAL and disabled in the initial product.

# 1. Yönetici Özeti

Project Empire, Telegram içinde çalışan, mobil ve masaüstünde aynı rahatlıkta oynanabilen basit bir idle/economic empire oyunudur. Kullanıcı işletmeler kurar, pasif gelir toplar, yükseltir, günlük görevler yapar, arkadaş getirir ve sezon sıralamasında yarışır. Oyunun çekirdeği 30–90 saniyelik kısa oturumlarla anlaşılabilmelidir.

Tek cümlelik ürün: “İmparatorluğunu büyüt, arkadaşlarını getir, sezonlarda yarış; ödeme sana zaman kazandırsın ama zafer satın aldırmasın.”

## Değiştirilmeyecek ürün ilkeleri

Pay-to-win olmayacak. Para harcamak maksimum rekabet gücünü değil; otomasyon, zaman tasarrufu, offline kapasite ve kozmetiği artıracak.

Referral, gerçek kullanıcı kazanımı sağlayacak. Sadece linke tıklama ödül getirmeyecek; ödüller davet edilen oyuncunun aktivasyon ve retention kilometre taşlarında açılacak.

Oyun karmaşık olmayacak. İlk sürümde yalnızca iki temel oyun değeri: Cash ve Season Points.

Tek elle mobil kullanım ana tasarım; desktop görünüm aynı bilgi mimarisini daha geniş yerleşimde gösterecek.

Tüm ekonomi ve ödül hesapları server-authoritative olacak. Client hiçbir zaman kazanılan miktarı belirleyemeyecek.

Coin zorunlu değildir. İlk ürün blockchain kullanmadan çalışır. İleride token çıkarsa puanlar sabit 1:1 dönüşüm sözü vermez; yalnızca snapshot ağırlığı olabilir.

İlk hedef token fiyatı veya kullanıcı sayısı değil: tekrar kullanım, qualified referral ve ödeme dönüşümünün sağlıklı olmasıdır.

## MVP kapsam özeti

| Alan | İlk sürümde |
| --- | --- |
| Platform | Telegram Mini App + Telegram Bot |
| Ana loop | Gelir biriktir → claim → business upgrade → mission → season score |
| Ana ekranlar | Empire, Missions, Friends, Leaderboard, Shop |
| Para birimleri | Cash (oyun içi), Season Points (rekabet/reward weight) |
| Ödeme | Telegram Stars; yalnız convenience + cosmetics |
| Blockchain | YOK / feature flag kapalı |
| AI API | YOK; “manager” davranışları deterministic/rule-based |
| Backend | TypeScript server; tüm ödüller backend hesaplı |
| Database | PostgreSQL |

# 2. Benchmark ve Arz Kararı

Aşağıdaki benchmark yalnız token miktarını kopyalamak için değil, topluluğa ayrılan oranların hangi bantta çalıştığını görmek için kullanılır. “Toplam arz” tek başına ekonomik değer yaratmaz; asıl önemli parametre topluluğun payı, emission ve kullanım talebidir.

| Proje | Toplam arz | Topluluk / oyuncu ağırlığı | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Catizen (CATI) | 1,000,000,000 | %34 airdrop | Season 1: %15; sonraki dönemler: %19 |
| Notcoin (NOT) | 102,719,221,714 | %78 miners + %5 community incentives | Listing anında toplam arzın %100’ü circulating olarak tanımlandı |
| Hamster Kombat (HMSTR) | 100,000,000,000 | %60 S1 + %15 S2 = %75 player rewards | Yüksek topluluk tahsisi |
| DOGS | 550,000,000,000 | %81.5 community | Telegram aktivitesine dayalı dağıtım |

## Project Empire – koşullu token modeli

Karar: İleride token çıkarmaya karar verilirse maksimum arz 100,000,000,000 (100 milyar) olarak tasarlanır. Bu sayı NOT/HMSTR ölçeğine yakındır, hesaplamayı kolaylaştırır ve oyuncuya mikro ondalık yerine anlaşılır tam sayılar sunar. İlk sürümde token basılmaz.

| Havuz | Oran | 100B karşılığı | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Gameplay & seasonal rewards | 45% | 45B | Gerçek oynama ve sezon performansı |
| Referral & social rewards | 10% | 10B | Qualified referral ve sosyal büyüme |
| Future user incentives | 10% | 10B | Geç gelen kullanıcıların oyuna girme motivasyonu |
| Creators / events / tournaments | 5% | 5B | Topluluk üretimi ve etkinlikler |
| Treasury / operations | 10% | 10B | Uzun vadeli ürün operasyonu |
| Team | 8% | 8B | Token olursa uzun vesting; anlık unlock yok |
| Liquidity | 5% | 5B | Token launch edilirse piyasa likiditesi |
| Growth / partnerships | 4% | 4B | Dağıtım ve ortaklıklar |
| Ecosystem grants | 3% | 3B | Üçüncü taraf mini oyun/araç geliştirme |
| TOPLAM | 100% | 100B |  |

Token çıkarsa Season Points doğrudan “1 point = X token” olmayacaktır. Her snapshot havuzu için kullanıcı payı = eligible weighted score / toplam eligible weighted score. Böylece puan ekonomisini ürün boyunca ayarlamak mümkün kalır.

# 3. Oyun Konsepti ve Core Loop

## Tema

Oyuncu küçük bir işletmeyle başlayıp giderek bir ekonomik imparatorluk kurar. Tema finans/şirket kurma hissi verir ancak muhasebe simülasyonu kadar karmaşık değildir. Her şey kartlar, seviyeler ve anlaşılır gelir rakamları üzerinden yürür.

## 30–90 saniyelik oturum

Oyunu aç → birikmiş Cash’i claim et.

En iyi ROI veya istediğin business upgrade’ini satın al.

Varsa günlük mission ilerlemesini tamamla/claim et.

Referral durumuna veya leaderboard’a bak.

Çık. Gelir server üzerinde offline cap’e kadar birikmeye devam eder.

## İlk business seti

| # | Business | Unlock / base cost | Base production | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Street Stand | 100 Cash | 1 Cash/s | İlk onboarding |
| 2 | Cafe | 2,500 Cash | 12 Cash/s | Erken hızlanma |
| 3 | Delivery Hub | 25,000 Cash | 90 Cash/s | Orta oyun |
| 4 | Factory | 250,000 Cash | 600 Cash/s | İlk ciddi ölçek |
| 5 | Tech Company | 3,000,000 Cash | 5,000 Cash/s | Geç orta oyun |
| 6 | Global Holding | 50,000,000 Cash | 60,000 Cash/s | Prestij / late game |

Başlangıç değerleri config tablosunda tutulacaktır; kod içine gömülmeyecektir. Balancing gerektiğinde deploy olmadan admin panelinden değiştirilebilmelidir.

## Business formülleri

Her business için aşağıdaki varsayılan formüller kullanılır. Tüm hesaplar shared game-core paketinde deterministic fonksiyonlardır.

upgradeCost(baseCost, level) = round(baseCost × 1.18^(level - 1))

production(baseIncome, level) = baseIncome × level × 1.07^(level - 1)

milestoneBonus = ×2 at levels 10, 25, 50, 100; thereafter every +50 levels ×1.5

offlineEarned = productionPerSecond × min(secondsSinceLastClaim, offlineCapSeconds)

## Currencies

| Değer | Transfer edilebilir? | Satın alınabilir? | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | Hayır | Hayır | Business upgrade ve normal progression |
| Season Points | Hayır | Hayır | Leaderboard + olası gelecekte reward snapshot weight |
| Telegram Stars | Telegram sistemi | Kullanıcı Telegram’dan alır | Convenience Pass ve cosmetics |

Karmaşıklık kuralı: Oyuncunun ana HUD üzerinde aynı anda yalnız Cash ve Season Points görmesi gerekir. Stars yalnız Shop içinde gösterilir.

# 4. UX / Ekran Spesifikasyonu

## Navigasyon

Bottom navigation mobilde sabit, desktop’ta sol veya alt rail olabilir. Sekme sayısı 5’i geçmez: Empire • Missions • Friends • Leaderboard • Shop.

| Ekran | Zorunlu içerik | Ana CTA |
| --- | --- | --- |
| Empire | Toplam production/s, claimable Cash, 6 business card, upgrade cost/ROI, offline timer | CLAIM / UPGRADE |
| Missions | 3 daily + 1 weekly, streak, Season Point ödülü | CLAIM REWARD |
| Friends | Referral link/code, qualified count, milestone progress, referral event history | INVITE FRIEND |
| Leaderboard | Global / friends; season score; own rank sabit görünür | VIEW PROFILE |
| Shop | Convenience Pass, cosmetics, purchase history, /paysupport link | BUY WITH STARS |

## Responsive kurallar

390 px genişlik tasarımın canonical referansıdır; 320 px altında yatay scroll kesinlikle yok.

Desktop’ta ana oyun kolonu max 560 px; yan alanda leaderboard/referral özetleri gösterilebilir, fakat tüm aksiyonlar ana kolonda da erişilebilir olmalıdır.

Touch target minimum 44×44 px. Hover hiçbir aksiyon için zorunlu değildir.

Telegram theme params desteklenir; light/dark. Custom tema bu değişkenlerden türetilir.

Animations 150–250 ms; low-motion tercihinde azaltılır. Claim animasyonu kısa, tekrar kullanımda rahatsız etmeyecek seviyede tutulur.

İlk yüklemede skeleton kullan; full-screen spinner 1.5 saniyeden uzun görünmemeli.

# 5. Season Points ve Azalan Global Emission

Season Points oyunun kıt ve rekabetçi puanıdır. Cash sonsuz büyüyebilir; Season Points ise kullanıcının aktif kullanıcı sayısına göre azalan “Standard Reward Unit” (SRU) üzerinden verilir.

## Qualified Active Player (QAP) tanımı

Global emission hesabında ham kayıt sayısı kullanılmaz. Bir oyuncu QAP sayılmak için tutorial’ı bitirmiş, son 7 gün içinde en az 2 ayrı günde geçerli session üretmiş ve fraud flag almamış olmalıdır. Bu sayı günde bir kez hesaplanır.

## SRU formülü

SRU(QAP) = round(500 × (max(QAP, 100) / 100)^(-0.10))

SRU_MIN = 100   |   SRU_MAX = 500

Bu formül kullanıcının verdiği hedefi yaklaşık olarak sağlar: 100 kullanıcıda 500, 1.000 kullanıcıda yaklaşık 400. Azalış yavaş ve sürekli devam eder; milestone değişiminde ani “halving” şoku oluşturmaz.

| Qualified active players | SRU |
| --- | --- |
| ≤100 | 500 |
| 1,000 | 397 ≈ 400 |
| 10,000 | 315 |
| 100,000 | 251 |
| 1,000,000 | 199 |
| 10,000,000 | 158 |
| 100,000,000 | 126 |
| ≥ ~1B | 100 floor |

## Season Point kaynakları

| Aksiyon | Ödül | Kural |
| --- | --- | --- |
| Daily mission – easy | 0.75 × SRU | Günde en fazla 1 |
| Daily mission – normal | 1.00 × SRU | Günde en fazla 1 |
| Daily mission – hard | 1.25 × SRU | Günde en fazla 1 |
| Daily streak | 0.25 × SRU | Streak 7 günde reset/bonus |
| Weekly mission | 5.00 × SRU | Haftada 1 |
| Achievement | 0.5–5 × SRU | Tek seferlik |
| Referral milestones | Bkz. referral bölümü | Retention ile açılır |

P2W koruması: Stars ile Season Points, SRU çarpanı, leaderboard puanı veya Season Point cap’i satın alınamaz. Ücretli kullanıcı aynı maksimum puana daha az sürtünmeyle ulaşır.

## Season reset

Season score her sezon sıfırlanır; lifetime profile ayrı tutulur.

Eski sezon performansı sonraki sezona yalnız kozmetik badge ve maksimum %2 “veteran XP” bonusu olarak taşınabilir. Season Points çarpanı taşınmaz.

Leaderboard tek bir sonsuz yarış değildir; yeni kullanıcının daha sonra rekabet edebilmesi korunur.

Season süresi config’tir. Kodda gün/ay sabitlenmez.

# 6. Referral Engine – Ana Büyüme Mekanizması

Amaç: Kullanıcı yalnız link paylaşmaya değil, davet ettiği kişinin gerçekten oyuna başlamasına ve geri gelmesine motive edilecek.

## Referral bağlama

Her kullanıcıya immutable referral code verilir.

Deep link: t.me/<bot>?startapp=ref_<code>.

Referral yalnız yeni hesapta tutorial bitmeden veya ilk 30 dakika içinde bind edilebilir; ilk geçerli referrer kalıcıdır.

Self-referral, aynı Telegram ID, high-risk device cluster ve bilinen fraud graph bağlantıları reddedilir.

Davet edilen kullanıcı referral ile geldiğinde onboarding sonunda küçük Cash starter boost alır; Season Points almaz.

## Qualified referral yaşam döngüsü

| Milestone | Referrer reward | Invitee şartı |
| --- | --- | --- |
| Activation | 0.50 × SRU | Tutorial complete + first business upgrade |
| Retained D2 | 1.00 × SRU | İki ayrı aktif gün |
| Retained D7 | 2.00 × SRU | 7 günlük pencerede ≥4 aktif gün |
| Progression | 1.50 × SRU | Player level / empire tier 10 eşdeğeri |
| TOPLAM | 5.00 × SRU | Tam kaliteli referral |

Ödüller event-event açılır; referral oluşturulduğu anda gelecekteki ödüller balance’a yazılmaz. Fraud kontrolü sonrasında ledger transaction oluşturulur.

## Referral whale kontrolü

Referral güçlü kalmalı ama tek bir influencer bütün Season leaderboard’u satın alamamalı. Bir kullanıcının 20. qualified referral’ından sonra referral Season Point reward’üne aşağıdaki diminishing factor uygulanır:

factor(Q) = max(0.25, sqrt(20 / Q))  for Q > 20; otherwise 1.0

Referral sayısı için üst limit yoktur. Diminishing yalnız ana Season Points etkisine uygulanır. Ayrı “Referral / Ambassador leaderboard” ham qualified referral sayısını gösterebilir.

## Referral milestones – non-P2W rewards

| Qualified referrals | Ek ödül |
| --- | --- |
| 1 | Profile “Early Connector” badge |
| 3 | 1 cosmetic chest + 1 extra automation preset |
| 5 | 7 günlük Convenience Pass |
| 10 | Exclusive profile frame + referral title |
| 25 | Custom company emblem slot |
| 50 | Founder-tier cosmetic set |
| 100+ | Ambassador leaderboard / event eligibility |

# 7. Monetization – Pay-to-Ease, Not Pay-to-Win

## Convenience Pass

| Özellik | Free | Pass | Rekabet etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Offline accumulation cap | 4 saat | 12 saat | Aynı production rate; yalnız daha seyrek giriş |
| Upgrade queue | 1 | 3 | Zaman tasarrufu; upgrade cost aynı |
| Auto-claim / auto-reinvest | Yok | Var | Aynı max production; manuel işlemi otomatikleştirir |
| Mission reroll | 1/gün | 3/gün | Mission reward cap değişmez |
| Cosmetic pack | Standard | Premium set | Yok |
| Season Points multiplier | ×1 | ×1 | KESİNLİKLE değişmez |

İlk varsayılan fiyat: 250 Telegram Stars / 30 günlük pass. Fiyat remote config’tir. A/B test yapılmadan kalıcı kabul edilmez.

## Satılabilecekler

Convenience Pass

Profile frames / themes / business skins

Claim animations

Company emblem packs

Season cosmetic pass (yalnız cosmetics + convenience; point multiplier yok)

## Satılmayacaklar

Season Points

SRU multiplier

Leaderboard rank

Exclusive yüksek production business

Sınırsız referral reward multiplier

Gerçek para ile Cash paketi (ilk sürümde yok)

Telegram ödeme kuralı: Telegram Mini App içinde dijital ürün/hizmet satışı Telegram Stars ile yapılacaktır. Blockchain eklenirse Telegram Mini App içinde TON ve TON Connect kuralları uygulanmalıdır.

# 8. Missions, Progression ve Retention

## Daily mission havuzu

| Tip | Örnek |
| --- | --- |
| Gameplay | 3 upgrade satın al / 2 business’tan claim et |
| Progression | Production/s değerini %10 artır |
| Social | Friends ekranını aç / referral linkini oluştur (spam zorunlu değil) |
| Return | 4+ saatlik offline income claim et |
| Choice | Bir business’ı milestone level’a getir |

Her kullanıcıya günde üç mission atanır: easy, normal, hard. Aynı mission iki slotta tekrar edemez. “Invite a friend” daily zorunlu mission yapılmaz; referral spam’i oyuncu deneyimini bozmamalıdır.

## Streak

Streak bonusu küçük tutulur; kaçırılan bir gün oyuncunun haftalarca emeğini yok etmez.

7 günlük cycle. Gün 7 bonusu cosmetic chest veya 1 × SRU ek reward olabilir.

Convenience Pass streak freeze verebilir; bu Season Point cap’ini artırmaz, yalnız kaçırmayı telafi eder.

# 9. Teknik Mimari

## Seçilen stack

| Katman | Teknoloji | Neden |
| --- | --- | --- |
| Web Mini App | React + Vite + TypeScript | SPA; Telegram için SSR gereksiz; hızlı ve hafif |
| UI | Tailwind CSS + küçük component layer | Responsive ve hızlı iterasyon |
| State/data | TanStack Query + minimal local state | Server state net ayrılır |
| API/Bot | Hono + TypeScript on Cloudflare Workers | Ucuz, hızlı, webhook ve API tek runtime |
| Database | Supabase PostgreSQL | Free başlangıç; SQL ve admin kolaylığı |
| Validation | Zod | Client/server shared schema |
| Game logic | Pure TypeScript package | Deterministic test edilebilir ekonomi |
| Tests | Vitest + Playwright | Unit + end-to-end |
| Analytics | PostHog-compatible event abstraction | Provider değiştirilebilir |
| Package manager | pnpm workspace | Monorepo |

## Repository yapısı

apps/web/                 # Telegram Mini App SPA

apps/api/                 # Hono API + Telegram bot webhook

packages/game-core/       # economy, emission, mission, referral pure functions

packages/shared/          # Zod schemas, DTOs, constants

supabase/migrations/      # SQL schema + indexes + RLS only where appropriate

scripts/                  # seed, economy simulation, load-test helpers

docs/                     # product decisions, ADRs, API contract

.env.example

README.md

## Auth akışı

1. Mini App Telegram.WebApp.initData değerini API’ye gönderir.

2. API Telegram initData imzasını doğrular; initDataUnsafe güvenilir kaynak kabul edilmez.

3. auth_date freshness kontrol edilir.

4. telegram_user_id unique key ile user upsert edilir.

5. Kısa ömürlü signed session cookie/token üretilir.

6. Tüm mutation endpoint’leri session + idempotency kontrolü ister.

## Server-authoritative örnek

Client “ne kadar kazandığını” yollamaz. Yalnız “claim istiyorum” der. Server last_claim_at, owned business levels, modifiers ve server time üzerinden tutarı hesaplar; transaction içinde balance ve last_claim_at günceller.

# 10. Minimum Data Model

| Table | Ana alanlar |
| --- | --- |
| users | id, telegram_user_id UNIQUE, username, language, created_at, risk_score, status |
| player_profiles | user_id, cash_balance, lifetime_cash, tier, offline_cap_sec, pass_expires_at, last_claim_at |
| business_defs | id, key, base_cost, base_income, unlock_rule, enabled, config_version |
| player_businesses | user_id, business_id, level, updated_at |
| seasons | id, name, starts_at, ends_at, status, config_json |
| season_scores | season_id, user_id, points, referral_points, mission_points |
| missions | id, key, difficulty, rule_json, reward_sru_multiplier, enabled |
| mission_instances | id, user_id, mission_id, progress, target, assigned_at, claimed_at |
| referrals | invitee_user_id UNIQUE, referrer_user_id, code, bound_at, status |
| referral_events | id, referral_id, milestone, reward_amount, qualified_at, status |
| reward_ledger | id, user_id, currency, amount, reason, idempotency_key UNIQUE, metadata_json, created_at |
| purchases | id, user_id, telegram_payment_charge_id UNIQUE, sku, stars_amount, status, created_at |
| economy_config | key UNIQUE, value_json, version, updated_at |
| fraud_events | id, user_id, type, severity, evidence_json, created_at |
| daily_metrics | date, qap, sru, dau, new_users, qualified_referrals, revenue_stars |

## Zorunlu transaction kuralları

Cash claim: SELECT/lock profile → hesapla → ledger yaz → balance/last_claim update → commit.

Upgrade: cost server hesaplar → cash yeterli mi → balance azalt → level artır → ledger → commit.

Mission claim: claimed_at NULL kontrolü → progress server-side valid mi → SRU snapshot kullan → ledger + score → commit.

Referral milestone: unique(referral_id, milestone) ile double reward engellenir.

Payment fulfillment: telegram_payment_charge_id unique ve idempotent.

# 11. API Contract – İlk Sürüm

| Method | Path | Amaç |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/telegram | initData doğrula, session aç |
| GET | /me/state | Profile + balances + business + current season summary |
| POST | /game/claim | Offline/online production claim |
| POST | /game/business/:key/upgrade | Business level upgrade |
| GET | /missions | Daily/weekly mission instances |
| POST | /missions/:id/claim | Mission reward claim |
| GET | /referrals | Referral code + stats + milestones |
| POST | /referrals/bind | Startup deep-link referral bind |
| GET | /leaderboard | Global/friends rank, cursor pagination |
| GET | /shop | SKUs + remote pricing |
| POST | /shop/invoice | Telegram Stars invoice oluştur |
| POST | /telegram/webhook | Bot updates + payment events |
| GET | /config/public | Versioned public economy/UI config |

Rate limits endpoint bazlıdır. Mutation endpoint’leri idempotency-key destekler. API response’ları versioned schema ile döner.

# 12. Anti-Cheat / Anti-Bot

## İlk günden zorunlu

Telegram initData server validation + auth_date freshness.

Tüm balance/point değişimleri immutable reward_ledger üzerinden izlenir.

Client-provided timestamps/reward amounts kabul edilmez.

Mutation rate limits: claim/upgrade/mission/referral ayrı limitler.

Idempotency key ve unique DB constraints.

Impossible progression detector: teorik maksimum production ve upgrade hızını aşan hesap flag.

Referral graph checks: self-referral, aynı device cluster, burst signups, retention sahteciliği.

Risk score > threshold ise referral/Season Point reward “pending review” olur; Cash gameplay devam edebilir.

Admin ban, freeze-rewards, unfreeze ve audit trail.

## Sonraki ölçek katmanı

IP/ASN reputation

Device fingerprint abstraction

Graph-based Sybil clustering

Challenge/CAPTCHA only for suspicious flows

Redis/edge counters when DB rate limiting no longer sufficient

Kural: Anti-bot mekanizması normal oyuncuya CAPTCHA cehennemi yaşatmamalıdır. Challenge yalnız risk sinyali olduğunda açılır.

# 13. Admin ve Analytics

## Admin panel minimum özellikleri

Economy config: cost/income multipliers, offline cap, SRU constants, mission reward multipliers.

Business/mission enable-disable.

Season create/start/end; leaderboard freeze.

User search by Telegram ID; balance ledger read-only; ban/freeze reward.

Referral graph/event görüntüleme.

Purchase/refund/support kayıtları.

Feature flags: payments, leaderboard, referrals, optional token module.

## Ölçülecek KPI’lar

| KPI | Neden |
| --- | --- |
| Activation rate | Tutorial + first upgrade yapan yeni kullanıcı oranı |
| D1 / D7 retention | Oyunun gerçekten tekrar açılıp açılmadığı |
| Sessions / active user | Loop yoğunluğu |
| Qualified referral rate | Her aktif kullanıcı başına kaliteli referral |
| Referral D7 retention | Referral’ın spam mi gerçek kullanıcı mı olduğu |
| Payer conversion | Stars ödeme dönüşümü |
| ARPPU / Stars per payer | Monetization sağlığı |
| Fraud reward share | Ödüllerin ne kadarının riskli hesaplara gittiği |
| Upgrade bottleneck | Kullanıcının nerede progression’dan düştüğü |

# 14. Build Roadmap – Süresiz, Sıralı

Aşağıdaki sıra dependency sırasıdır. “Bir sonraki faza geçmek” için alttaki çıkış kriterleri karşılanmalıdır; takvim tarihi kullanılmaz.

## R0 — Repository & standards

Build: pnpm monorepo, lint/format/typecheck, env template, CI, README, ADR-001 architecture.

Exit: Fresh clone → install → test → local web/api çalışıyor.

## R1 — Telegram shell & auth

Build: Bot oluşturma yönergeleri, Mini App shell, initData validation, session, responsive theme.

Exit: Gerçek Telegram test kullanıcısı güvenli login olup /me/state alabiliyor.

## R2 — Core economy

Build: Business defs, player businesses, server claim, upgrade, ledger, game-core formulas, seed data.

Exit: Client manipülasyonu ile balance artırılamıyor; unit tests formülleri kapsıyor.

## R3 — Empire UI

Build: Empire screen, business cards, offline earning, claim/upgrade UX, mobile/desktop polish.

Exit: 320px–desktop arası yatay taşma yok; core loop 90 sn altında anlaşılır.

## R4 — Seasons & missions

Build: Season model, QAP/SRU job, mission assignment/progress/claim, streak, season score.

Exit: SRU config ve günlük snapshot DB’de; double claim mümkün değil.

## R5 — Referral engine

Build: Deep links, bind, qualified milestones, delayed rewards, diminishing factor, referral UI.

Exit: Self referral engelli; D2/D7 milestone otomatik/idempotent açılıyor.

## R6 — Leaderboards

Build: Global/friends leaderboard, own-rank pin, pagination, season freeze.

Exit: High-volume query indexleri testli; season reset güvenli.

## R7 — Stars monetization

Build: Shop, invoices, successful payment fulfillment, pass entitlement, /paysupport, refund tooling.

Exit: Tek payment iki kez fulfillment yapmıyor; Season Point multiplier değişmiyor.

## R8 — Admin & feature flags

Build: Economy config, seasons, user risk tools, content toggles, audit log.

Exit: Core economy değerleri deploy olmadan güvenli değiştirilebiliyor.

## R9 — Anti-fraud hardening

Build: Risk scoring, referral graph checks, impossible progression rules, reward freeze workflow.

Exit: Synthetic bot senaryolarının kritik olanları flagleniyor; normal user false-positive düşük.

## R10 — Analytics & experiments

Build: Event taxonomy, funnels, retention cohorts, payer/referral dashboards, remote experiment flags.

Exit: Activation/retention/referral/payment ölçümleri kayıpsız gözlenebiliyor.

## R11 — Closed launch hardening

Build: Load test, error monitoring, backup/restore drill, TOS/privacy/support docs, economy simulation.

Exit: Critical bug=0; DB restore denenmiş; exploit testleri geçmiş.

## R12 — Live ops

Build: Seasons, events, cosmetics, balancing, ambassador program, referral campaigns.

Exit: Content/config sistemi kod değişmeden yeni live-ops yapabiliyor.

## R13 — Optional token-readiness

Build: Yalnız ürün metrikleri hak ederse: TON architecture, snapshot engine, legal review, audit plan. Feature flag OFF.

Exit: Blockchain olmadan ürün eksiksiz çalışmaya devam ediyor.

# 15. Product Gates – Ne Zaman Büyütülür?

Kesin hedef sayıların canlı veriden sonra ayarlanması gerekir; fakat şu karar mantığı değişmez:

| Sinyal | Karar |
| --- | --- |
| D1 çok düşük | Reklam/referral bütçesi artırılmaz; onboarding/core loop düzeltilir. |
| D7 zayıf | Yeni feature değil, retention problemi çözülür. |
| Referral yüksek ama D7 referral düşük | Ödül spam çekiyor; qualification sertleştirilir. |
| Payer conversion var, retention yok | Monetization başarılı sayılmaz; ürün ölçeklenmez. |
| Fraud payı yükseliyor | Referral/emission ödülleri geçici pending; anti-fraud önce gelir. |
| Retention + referral + payer birlikte sağlıklı | Paid acquisition ve creator/ambassador ölçeği açılır. |

Token gate: Token yalnız “kullanıcı var” diye çıkarılmaz. Ürün blockchain olmadan yaşamaya değer, economy sink’leri gerçek ve retention kanıtlanmışsa değerlendirilir. Token çıkmaması başarısızlık değildir.

# 16. Optional Token Module (İlk Sürümde KAPALI)

## Başlangıç varsayımları

Network: TON only (Telegram Mini App blockchain kuralları nedeniyle).

Wallet connection: TON Connect only.

Max supply if launched: 100B.

Community allocation target: 70%.

Season Points: token değildir, redeemable claim değildir, guaranteed conversion yoktur.

Snapshot: fraud-filtered weighted score üzerinden yapılır.

Team allocation varsa uzun vesting uygulanır; kesin schedule legal/tokenomics review sonrası kilitlenir.

Smart contract AI tarafından yazılsa bile testnet + independent security audit olmadan mainnet deploy edilmez.

## Snapshot formülü

userAllocation = snapshotPool × userEligibleWeight / sum(allEligibleWeights)

EligibleWeight; mission score, gameplay score, referral score ve anti-fraud confidence bileşenlerinden türetilir. Puanların sabit token karşılığı önceden ilan edilmez.

# 17. Astra / Coding Agent Execution Directive

Bu bölüm doğrudan coding agent içindir: Belgeyi okuduktan sonra ürün sorusu sormadan R0’dan başla. Yalnız gerekli dış credential/secret fiziksel olarak yoksa placeholder ve .env.example oluştur; implementasyonu durdurma.

## Agent çalışma kuralları

Roadmap sırasını takip et. Sonraki fazın dependency’si yoksa paralel çalışabilirsin, ancak exit criteria sağlanmadan faz tamamlandı işaretleme.

Belgedeki sayısal oyun değerlerini hard-code etme; defaults olarak seed/economy_config içine koy.

Her kritik ekonomi fonksiyonuna unit test yaz. Claim, upgrade, mission, referral ve purchase transaction’larına idempotency testi ekle.

Her schema migration version-controlled SQL olarak commit edilsin.

Client’a secret gönderme. Service role/database secrets yalnız API runtime’da.

Game-core fonksiyonları side-effect free ve deterministic olsun.

Feature flag OFF olan token/blockchain kodunu R13’ten önce yazma.

UI mobile-first başlat; desktop sonradan ayrı ürün gibi fork edilmesin.

Yeni dependency eklerken gerçekten gerekli değilse ekleme. Basitlik bu ürünün şartıdır.

Ürün kararı belirsiz görünürse bu belgede en yakın tanımlanmış ilkeyi uygula; gereksiz clarification isteme.

Her roadmap fazı sonunda README progress checklist ve test durumunu güncelle.

## Definition of Done – İlk public-build adayı

Telegram Mini App auth production-safe.

Empire core loop server-authoritative ve exploit testli.

Mobile/desktop responsive.

Missions, SRU emission, seasons çalışıyor.

Qualified referral ve delayed milestones çalışıyor.

Leaderboard çalışıyor ve season reset güvenli.

Stars purchase + pass entitlement + support/refund path mevcut.

Admin economy config ve fraud freeze mevcut.

Analytics temel funnel/retention/referral/payment eventlerini kaydediyor.

Load/error/backup temel kontrolleri yapılmış.

Token/blockchain olmadan ürün eksiksiz oynanabilir.

# 18. İlk Default Config (Machine-Implementable)

| Key | Default |
| --- | --- |
| economy.offline_cap_free_sec | 14400 (4h) |
| economy.offline_cap_pass_sec | 43200 (12h) |
| economy.upgrade_cost_growth | 1.18 |
| economy.production_level_growth | 1.07 |
| season.sru_base | 500 |
| season.sru_reference_qap | 100 |
| season.sru_exponent | -0.10 |
| season.sru_min | 100 |
| season.sru_max | 500 |
| referral.bind_window_min | 30 |
| referral.diminish_after_qualified | 20 |
| referral.diminish_floor | 0.25 |
| pass.price_stars | 250 |
| pass.duration_days | 30 |
| mission.daily_slots | 3 |
| mission.free_rerolls | 1 |
| mission.pass_rerolls | 3 |
| feature.token | false |
| feature.stars_payments | false until Bot payment configured |

## Event taxonomy

app_open, auth_success, tutorial_complete, business_upgrade, cash_claim

mission_assigned, mission_complete, mission_claim, streak_claim

referral_link_copy, referral_bound, referral_milestone_qualified, referral_reward_claim

leaderboard_view, shop_view, invoice_created, payment_success, payment_refund

fraud_flag_created, reward_frozen, pass_activated

# 19. İlk Sürümde Bilerek Yapılmayacaklar

NFT sistemi

On-chain token / wallet connect

Gerçek para veya kripto ile prediction market

Player-to-player item trading

Complex crafting/inventory

Chat system (Telegram zaten chat platformu)

Gerçek LLM çalışanları / paid AI API

3D grafik / ağır game engine

10’dan fazla business türü

Multi-level referral / MLM komisyon zinciri

Direct Cash satış paketleri

Neden: Bunların tamamı kod yazılabilir şeylerdir; sorun da tam olarak budur. İlk ürünün amacı feature koleksiyonu değil, tekrar açılan basit bir oyun döngüsü kurmaktır.

# 20. Kaynaklar ve Benchmark Notları

Kaynaklar 11 Eylül 2026 itibarıyla kontrol edilmiştir. Token verileri geçmiş launch tokenomics’ini anlatır; güncel piyasa fiyatı veya yatırım tavsiyesi değildir.

S1 — Binance Research: Catizen (CATI): https://www.binance.com/en-TR/research/projects/catizen — 1B max supply; %34 airdrop; dağılım.

S2 — Binance Research: Notcoin (NOT): https://www.binance.com/en/research/analysis/notcoin — 102.719B supply; %78 miners, %5 community incentives.

S3 — Binance Research: Hamster Kombat (HMSTR): https://www.binance.com/en/research/projects/hamster-kombat — 100B supply; 64.375B initial circulation.

S4 — Hamster Kombat Whitepaper rev. 0.3: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf — 100B fixed supply; oyunculara yüksek allocation yaklaşımı.

S5 — Binance Academy: DOGS: https://www.binance.com/en/academy/articles/what-is-telegram-s-meme-coin-dogs — 550B supply; %81.5 community.

S6 — Telegram Bot Developer Terms: https://telegram.org/tos/bot-developers — Digital goods: Stars; blockchain Mini Apps: TON rules.

S7 — Telegram Blockchain Guidelines: https://core.telegram.org/bots/blockchain-guidelines — TON-only asset issuance / TON Connect requirements for Mini Apps.

S8 — Telegram Mini Apps Docs: https://core.telegram.org/bots/webapps — Mini App interface and initData validation requirements.

S9 — Telegram Stars Payments: https://core.telegram.org/bots/payments-stars — Digital goods/services payment requirements and support/refund flow.

# Final Product Decision

BUILD: Basit ekonomik Telegram oyunu; Cash + Season Points; server-authoritative idle loop; güçlü qualified referral; pay-to-ease Stars monetization; responsive web; optional token later.

DO NOT BUILD YET: Blockchain, NFT, LLM gameplay, trading, karmaşık inventory, multi-level referral veya oyuncuya gerçek ekonomik vaat.

Bu blueprint v1.0’dır. Ürün davranışı yalnız canlı kullanıcı verisiyle değiştirilecek; temel ilkeler değişecekse karar ayrıca ADR olarak kaydedilecektir.